Referat af Orienteringsmøde afd. 004-0 Møllebakken den 21.06.2021

Deltagere:

Lars Schmidt LS (forretningsfører), Lene Gertsen LG (Projektchef Lejerbo), Christian Hagel CH (Arkitekt Mangor &Nagel), Finn Mørck FM (Ingeniør EKAS) Morten Pedersen (Lokalinspektør), Lars Hansen (driftschef), 26 beboer BE.

Dagsorden:

1. 	Valg af dirigent.

2.	Valg af referent.

3.	Præsentation af helhedsplansprojektet.

4.	Orientering om processen.

5.	Spørgsmål vedrørende det videre forløb.

1: Lars Schmidt

2: Lars Hansen

3/4/5:

LG, Lang historik, første omtale af planen i 2013

CH, Gennemgår projektet i store træk, , fremrykning af helhedsplaner fra LBF

BE, Kan ikke forstå at der skal ombygges i tilgængelighedsboligerne, det må være billigere at bygge en elevator uden for blokken.

CH, LBF støtter ikke elevator uden på bygningen

FM, Dårlig ide med udvendige elevatorer, svære at vedligeholde, økonomiske tunge.

LS, Genhusning vender vi tilbage til.

LS, Fokus på at tilgængelighedsboliger også bringer noget godt med sig.

BE, Er der overvejet anden placering (blok) til tilgængelighedsboliger. Blok E er den eneste i med adgang i gadeplan.

BE, Affaldsskakte bliver de nedlagte, ja og inddraget i nye badeværelser.

BE, Er der overvejet gulvvarme i bad.

CH, Vil kigge på muligheden for gulvvarme, men ikke love noget.

BE; Hvor lang tid skal man undvære eget bad, ca. 6 uger, der bliver opsat fælles toilet/bade vogn.

BE, Støjgener fra udsugning, der vil blive overholdt lovkrav, der kommer balanceret ventilation.

BE, Overvej opstart på badeværelse i sommerhalvår.

BE, Kommer der ny emhætte, ja.

BE, Hvilken blok starter man med, Blok E kører separat for de andre blokke.

BE; Kan man starte med p-pladserne.

BE, Bliver der stadigvæk grønt ved blok B, ja.

BE, Hvilken størrelse får tagboligerne, de bliver med skårum, karnapper og tagvinduer.

BE, Hvorfor venter vi ikke på lokalplan, der vil stadigvæk ikke komme ja til udvendige elevatorer.

LS, Den enkelte beboer har ikke nogen udgifter ved genhusning, der er fuld forsikring på de ejendele der skal opbevares. Separat møde for beboer i Blok E kommer i forbindelse med genhusning.

BE, Hvor lang tid skal man være genhuset, ca. 6-7 mdr.

BE, Når lånet er betalt tilbage, falder man så i husleje igen, ja men det er først om 30 år.

BE, Husk på at vi selv har bedt om flere af renoveringerne, det er gamle bygninger der trænger.

BE, Beboer i Blok E får et tillæg til deres kontrakt.

BE, Ønske om renovering af varmeanlæg, der bliver isoleret omkring eksisterende vand og varmerør.

BE, Kan man afgive sin stemme med fuldmagt, ikke umiddelbart simpelt flertal. Der vil blive spurgt ind til Org. bestyrelsen om der kan laves dispensation.

BE, Problem med manglende varme på badeværelse, der kommer som minimum radiator.

LS, Der kommer oplæg på økonomi med ud inden næste møde.

BE, Kommer der vand-varmemåler, ja det er et lovkrav.

BE, Problemer med at få varmt og koldt vand frem, der bliver kigget på dette, således at det fungerer fremadrettet.

BE, Tager man det billigste tilbud, opgaven skal i EU tilbud, der bliver fulgt de gængse regler, der er et ”filter” på valg af dem er får mulighed for at byde.

Referat.

Lars Hansen